**Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng**

**Khoa Thống kê – Tin học**

**🙡🕮🙣**



**PRODUCT BACKLOG**

Version 1.0

Date: 27/02/2022

**VIETer - Diễn đàn chia sẻ thông tin về các quốc gia**

**Team members:**

Nguyễn Thành Đạt

Cao Trương Mỹ Duyên

Hồ Thị Ngọc Thảo

Hà Hoàng Trung

Phan Quỳnh Như

Lê Quỳnh Giang

……..

**Approved by**

Name                                                Signature                                           Date

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROJECT INFORMATION** | | | |
| Project Acronym | BFW | | |
| Project Title | Building Forum Website | | |
| Project Web URL |  | | |
| Start Date | 17/01/2022 | | |
| End Date: | 17/04/2022 | | |
| Project Owner | Nguyễn Thành Đạt | nguyenthanhdat08012001@gmail.com | 0777531424 |
| Scrum Master | Lê Quỳnh Giang | lequynhgiang73pbc@gmail.com | 0399834346 |
| Team Members | Hà Hoàng Trung | hahoangtrungd1ddt@gmail.com | 0898641835 |
| Cao Trương Mỹ Duyên | duyencao131192@gamil.com | 0979530059 |
| Hồ Thị Ngọc Thảo | ngocthao0905754384@gmail.com | 0905754384 |
| Phan Quỳnh Như | nhuphan238@gmail.com | 0932420677 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENT INFORMATION** | | | |
| **Document Title** | Product Backlog | | |
| **Author(s)** | Team 45K22.1 | | |
| **Date** | 27/02/2022 | File name | [BFW] Product\_Backlog\_v1 |

# REVISION HISTORY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Person(s)** | **Date** | **Description** | **Approval** |
| 1.0 | All members | 27/02/2022 | Initiate document |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS

[REVISION HISTORY 3](#_Toc97018745)

[TABLE OF CONTENTS 4](#_Toc97018746)

[**1.** INTRODUCTION 5](#_Toc97018747)

[1.1. PURPOSE 5](#_Toc97018748)

[1.2. SCOPE 5](#_Toc97018749)

[1.3. DEFINITIONS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS 5](#_Toc97018750)

[2. PRODUCT BACKLOG 6](#_Toc97018751)

[2.1. USER STORIES 6](#_Toc97018752)

[2.2. FEATURE DESCRIPTION 7](#_Toc97018753)

# INTRODUCTION

## PURPOSE

* Mô tả tính năng cần xây dựng cho website.
* Mô tả danh sách các tính năng ưu tiên khi xây dựng website.
* Mô tả và sắp xếp các thành phần cấu thành công việc và sắp xếp lại theo trình tự hợp lí phù hợp cho quá trình thực hiện, từ đó xây dựng các Sprint phù hợp.

## SCOPE

* Giúp team Dev hiểu được công việc mà kết quả cần đạt được.
* Thể hiện vai trò và hành vi người dùng.
* Đưa ra được mô tả ngắn gọn về đầu việc cần thực hiện & mức độ quan trọng.

## DEFINITIONS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

|  |  |
| --- | --- |
| **Term** | **Definition** |
| BFW | Building Forum Website |
| PB | Product Backlog |
| H | Priority Level - High |
| M | Priority Level - Medium |
| L | Priority Level - Low |

# PRODUCT BACKLOG

## USER STORIES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **As a/an** | **I want to ...** | **so that ...** | **Priority** |
| PB01 | Người dùng/ Admin | Đăng bài viết | Bài đăng sẽ được hiển thị lên trên hệ thống website. Người đăng có thể đưa thông tin mình muốn chia sẻ lên cho nhiều người dùng khác cùng xem. | H |
| PB02 | Người dùng | Bình luận bài viết | Phần bình luận của người dùng sẽ được admin phê duyệt, sau đó sẽ được hiển thị lên trên hệ thống website. | L |
| PB03 | Người dùng | Tạo tài khoản/ Đăng ký | Thông tin, tài khoản của người dùng được tạo và lưu trên website này. Người dùng có thể đăng nhập, đăng xuất và thiết lập thông tin cá nhân trên website. | H |
| PB04 | Người dùng | Tìm kiếm các bài viết | Những bài viết có từ khóa liên quan đến từ khóa mà người dùng tìm kiếm được hiển thị ở trên website dưới dạng danh sách. | H |
| PB05 | Người dùng | Liên hệ với admin | Người dùng liên hệ, trao đổi với Admin thông qua biểu mẫu liên hệ được tích hợp trong hệ thống. | L |
| PB06 | Người dùng | Đăng nhập | Kết nối vào tài khoản đã tạo và thực hiện các chức năng của dùng như bình luận, đăng bài. | H |
| PB07 | Người dùng | Đăng xuất | Kết thúc phiên đăng nhập và thoát ra khỏi hệ thống người dùng. | H |
| PB08 | Người dùng | Xóa bình luận | Bình luận của người dùng được xóa khỏi phần bình luận của bài viết | L |
| PB09 | Người dùng | Xóa bài viết | Bài viết của người dùng đã đăng được xóa khỏi hệ thống | L |
| PB10 | Người dùng/ Admin | Tương tác với nhau thông qua Chatbot trên website | Trao đổi/ giải đáp các thắc mắc của người dùng một các nhanh chóng. | M |
| PB11 | Admin | Chỉnh sửa cấu trúc Category: heading, footer, cập nhật UX/UI | Cấu trúc Category được chỉnh sửa, tối ưu. | H |
| PB12 | Admin | Chỉnh sửa nội dung: các bài blog, thông tin giới thiệu. | Các bài blog và thông tin giới thiệu được chỉnh sửa, cập nhật bởi admin và hiển thị trên hệ thống. | H |
| PB13 | Admin | Duyệt bài | Chỉ những bài đăng chất lượng, phù hợp, đạt yêu cầu mới được hiển thị trên website. | L |

## FEATURE DESCRIPTION

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Feature Name** | **Description** | **Priority** |
| PB01 | Đăng bài viết | Đăng bài chia sẻ thông tin, kinh nghiệm của bản thân về quốc gia mà họ biết. | H |
| PB02 | Bình luận bài viết | Dưới mỗi bài viết trên diễn đàn, cho phép người dùng có thể dễ dàng bình luận, nhận xét hoặc bổ sung thông tin, trao đổi thông tin cho mọi người. | L |
| PB03 | Tạo tài khoản/ Đăng ký | Người dùng tạo tài khoản cá nhân để được thực hiện các thao tác trên web như đăng bài, bình luận và lưu trữ thông tin. | H |
| PB04 | Tìm kiếm các bài viết | Người dùng có thể tìm kiếm các bài viết trong khung tìm kiếm dựa trên các từ khóa. Các kết quả sẽ được hiển thị dưới dạng danh sách. | H |
| PB05 | Liên hệ với admin | Người dùng nhập các thông tin cá nhân trên form để gửi nội dung cần liên hệ đến admin. | L |
| PB06 | Đăng nhập | Người dùng cung cấp tên tài khoản và mật khẩu đã đăng ký để đăng nhập vào hệ thống. | H |
| PB07 | Đăng xuất | Người dùng kết thúc phiên đăng nhập và thoát khỏi hệ thống. | H |
| PB08 | Xóa bình luận | Người dùng xóa các bình luận của mình mà họ không muốn hiển thị trên hệ thống. | L |
| PB09 | Xóa bài viết | Người dùng xóa các bài viết của mình mà họ không muốn hiển thị trên hệ thống. | L |
| PB10 | Tương tác với nhau thông qua Chatbot trên website | Người dùng và admin trao đổi trực tiếp trên website thông qua Chatbot. | M |
| PB11 | Chỉnh sửa cấu trúc Category: heading, footer, cập nhật UX/UI | Admin chỉnh sửa, cập nhật, tối ưu Category. | H |
| PB12 | Chỉnh sửa nội dung: các bài blog, thông tin giới thiệu. | Admin chỉnh sửa nội dung các bài blog được đăng từ admin và cập nhật thông tin giới thiệu. | H |
| PB13 | Duyệt bài | Khi người dùng đăng bài viết lên diễn đàn sẽ được thông báo và bài viết gửi về cho Admin từ đó Admin sẽ xem xét liệu bài viết này có phù hợp để được đăng lên website hay không và chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng bài viết. | L |

**\*\*Dự án này nhóm sẽ làm chức năng từ *PB01* đến *PB12.***